Aqui está o draft do documento de Postmortem, estruturado para fornecer visibilidade clara sobre o incidente e, principalmente, focar nos indicadores que guiam a decisão técnica imediata entre Rollback e Scaling Emergencial.

# 📄 Documento de Postmortem: Incidente Chronos-API

## 1. Resumo Executivo

Status Atual: Ativo / Crítico (Nível 1)

Data/Hora do Incidente: 24 de Abril de 2026, a partir das 14:00 UTC

Impacto: Degradação severa na API chronos-api (p99 latency de 8.1s, taxa de erro de 11.7%). Acúmulo crítico na fila chronos-transactions (50k+ mensagens, lag de 18 min).

Causa Inicial Suspeita: Gargalo de I/O com o banco de dados (Ledger) originado por alterações no pool de conexões e redução do timeout introduzidos no deploy da versão v2.48.0 (ontem, 18:42 UTC).

## 2. Timeline do Incidente (24/04/2026)

- 13:30 UTC: Tráfego e latência normais (420ms, 1200 req/s).

- 14:00 UTC: Aumento natural de tráfego detectado (1780 req/s). Latência dobra (780ms).

- 14:10 UTC: Início da degradação sistêmica. Latência atinge 2.4s e erros disparam para 4.5%.

- 14:15 UTC: Gargalo severo. Latência em 5.2s.

- 14:19 UTC: Logs indicam exaustão do pool de conexões do Ledger (max=20, waiting=147) e interrupção por timeout de 2s, levando à abertura do Circuit Breaker.

- 14:20 UTC: Erros atingem 11.7%. Fila do Reactor acumula 50k+ mensagens.

## 3. Matriz de Decisão Operacional: Rollback vs. Scaling Emergencial

Abaixo estão os indicadores isolados da infraestrutura e aplicação para fundamentar a ação imediata.

### 🔴 Indicadores Críticos (Por que NÃO realizar Scaling Emergencial)

- Limite de Conexões do RDS (O Blocker): * Estado: 240/250 conexões ativas.

  - Matemática: O HPA atual está no máximo (12 pods). Segundo os logs, cada pod possui um pool de 20 conexões (max=20). Portanto, 12 pods × 20 conexões = 240 conexões exatas.

  - Risco de Escalonamento: Se fizermos um scaling emergencial para 13 ou mais pods, tentaremos abrir mais de 260 conexões. O limite físico do RDS (250) será estourado, causando Connection Refused imediatos, podendo derrubar o banco de dados por completo e gerar uma interrupção total (outage).

- Uso de Recursos Computacionais: * Estado: CPU a 62% e Memória a 71%.

  - Análise: A aplicação não está sofrendo de CPU throttling ou OOM (Out Of Memory). O gargalo é exclusivamente de concorrência e dependência externa (I/O). Escalar horizontalmente não resolve problemas de I/O em um banco que já está no limite.

### 🟢 Indicadores de Causa-Raiz (Por que realizar ROLLBACK)

- Mudança de Timeout: O log acusa query timeout after 2000ms. O changelog do deploy confirma a alteração de 5s para 2s. Sob carga (2650 req/s), o banco de dados naturalmente eleva o tempo de resposta; o novo limite de 2s está muito agressivo e matando as requisições antes que o banco consiga processá-las.

- Nova Biblioteca de Pool: A refatoração do cliente do Ledger causou engarrafamento de threads (active=20, waiting=147). O pool antigo (v2.47.0) geria melhor o enfileiramento sem gerar context deadline exceeded.

- Novas Features em Estresse: O novo endpoint (POST /v2/transactions/batch), dependendo de como foi desenhado com o bump do psycopg, pode estar retendo conexões por muito tempo, agravando a falta de conexões para outras operações.

## 4. Veredito e Plano de Ação Imediata

Decisão: ROLLBACK IMEDIATO da versão v2.48.0 para a v2.47.0.

Justificativa Técnica: O scaling emergencial dos Pods agravará o incidente, causando a queda imediata do banco de dados (estouro do limite de conexões do RDS). O HPA já cumpriu seu papel e escalou até o máximo possível dentro das limitações atuais da infraestrutura. A degradação ocorre por má configuração do client do banco (timeouts muito curtos) e má gestão de concorrência na versão introduzida ontem.

Passos para Execução:

- Via Argo CD (ou pipeline CI/CD), iniciar o Rollback da tag v2.48.0 para v2.47.0.

- Monitorar o restart das réplicas, assegurando que o limite de conexões do RDS dissipe para o padrão de tráfego anterior.

- Observar a fila do Reactor (chronos-transactions). O lag de 18 min deve começar a reduzir automaticamente assim que a API v2.47.0 normalizar o throughput de gravação.

## 5. Action Items (Para Pós-Incidente)

- [ ] Dev/SRE: Investigar a nova biblioteca de pool de conexões (por que 147 conexões em waiting geram contexto excedido ao invés de throughput escalonado).

- [ ] DBA/SRE: Rever o limite de 250 conexões no RDS. Se a expectativa de tráfego normal é bater 2600+ req/s, o limite de 250 do banco ou a modelagem do pool (20 por pod) precisam ser redimensionados (uso de PgBouncer, se aplicável).

- [ ] Dev: Reverter o timeout de 2s para 5s (ou um valor intermediário como 3.5s) e analisar o tempo real das queries de lote (batch).

- [ ] Ops: Ajustar o HPA para que o maxReplicas * maxPoolSize nunca seja superior ao limite máximo permitido pelo RDS para evitar incidentes futuros.